Приложение № 2

к документации  открытого запроса предложений

№ 63-АХО-08/2012

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____

| - г. Рязань | « __» ____________ 2012 г. |
| --- | --- |

ОАО «Рязаньгоргаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жулидова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы, а так же  работы по развертыванию аппаратно-программного комплекса технологической видеоконференцсвязи (далее ВКС) для нужд ОАО «Рязаньгоргаз» по адресу: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Подрядчик выполняет работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с  Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно в следующем порядке:

1.3.1. Первый этап: проектно-изыскательские работы, в том числе работы по предпроектному обследованию, разработке и утверждению проектно-сметной документации (далее ПСД).

1.3.2.  Второй этап: развертывание системы ВКС, в том числе поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с комплектами ПСД, разработанными на первом этапе. Работы по Договору выполняются в полном объеме иждивением Подрядчика (из его материалов, оборудования, его силами и средствами).

1.4. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.5. Сроки окончания выполнения работ подлежат изменению в следующих случаях:

- просрочки Заказчиком перечисления на расчетный счет  Подрядчика платежей, указанных в Разделе 2 настоящего Договора;

- изменения фактического объема работ;

- просрочки выдачи либо изменения данных в исходно-разрешительной документации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1.  Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____(___) рублей __ копеек, с учетом НДС (18%), в том числе из них:

2.1.1. Стоимость работ по первому этапу составляет _______. (______) рубля ___ копеек, с учетом НДС (18%).

2.1.2. Стоимость работ по второму этапу составляет .___ (____) рублей ___ копеек, с учетом НДС (18%).

2.2. Порядок и условия расчетов: Оплата работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Календарным планом финансирования (Приложение №3 к настоящему Договору) в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик перечисляет аванс в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора по счету Подрядчика в размере 30% от цены работ по Договору, что составляет _____. (______) рублей _____ копеек с учетом НДС (18%).

2.2.2. Окончательные расчеты за выполненные работы по Договору производятся Заказчиком с учетом выплаченного ранее аванса по счету Подрядчика на основании подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки работ по Договору, Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания всех документов.

2.2.3. Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, транспортные расходы, командировочные расходы, оплату согласований экспертиз, обследований, накладные расходы Подрядчика и другие обязательные платежи, налоги и сборы.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Датой начала работ по настоящему Договору является дата перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика.

3.2. По окончании работ по 1 этапу Договора Подрядчик направляет Заказчику комплект ПСД и Акт сдачи-приемки работ по 1 этапу Договора.

3.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения комплекта ПСД и Акта сдачи-приемки работ по 1 этапу обязан рассмотреть результаты выполненных работ и при отсутствии замечаний направить Подрядчику один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ по Договору.

3.4. В случае если Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика ПСД не сообщит Подрядчику о приемке результата выполненных работ по 1 этапу или не сообщит Подрядчику мотивированные замечания по представленной ПСД, то считается согласованной Заказчиком и Заказчик обязан утвердить ПСД и подписать Акт сдачи-приемки работ по 1 этапу.

3.5  На основании утвержденной ПСД, формируется стоимость второго этапа,  которая в виде сметы прикладывается к дополнительному соглашению.

3.6. По окончании работ по 2 этапу по Договору Подрядчик направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затра (форма КС-3).

3.7. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ по Договору, Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по 2 этапу обязан рассмотреть результаты выполненных работ и при отсутствии замечаний направить Подрядчику один экземпляр подписанных Акта сдачи-приемки работ по Договору, Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.8. В случае если Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не сообщит Подрядчику о приемке результата выполненных работ по 2 этапу или не сообщит Подрядчику мотивированные замечания по представленным Документам, то Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) считаются согласованным Заказчиком и Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и правку о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3).

3.9. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Подрядчиком работам Сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего Договора, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

3.10. Датой выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Договору.

3.11. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.12. Право собственности на результат работ по настоящему Договору, а также риски случайной гибели и случайного повреждения имущества переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по Договору.

3.13. Если в процессе выполнения работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности их дальнейшего выполнения, то Подрядчик обязан приостановить работы и уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны в десятидневный срок обязаны рассмотреть вопрос о возобновлении, консервации или полном прекращении работ с составлением соответствующего  акта.

3.14. В случае прекращения работ по инициативе Заказчика, последний обязуется принять результат фактически выполненных работ с подписанием Акта о сдаче-приемке фактически выполненных Работ и компенсировать Подрядчику произведенные им затраты с учетом выплаченного аванса.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

4.1. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору.

4.2. Гарантийный срок по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.3. Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные или ненадлежащим образом выполненные работы. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, определяющего причины ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору, а также порядок и сроки исправления выполненных работ, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты окончательного расчета за работы более чем на месяц, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты до момента исполнения обязательства по оплате Заказчиком.

5.3. В случае просрочки по вине Подрядчика сроков выполнения работ более чем на месяц, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости невыполненного объема работ за каждый день просрочки до момента сдачи результатов работ Заказчику.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в том числе вызванных войной, боевыми действиями, природными катаклизмами, пожарами, землетрясениями, блокадами, революциями, мятежами, запретительными и/или ограничительными правительственными актами, указами и другими действиями, если их наступление сделало невозможным выполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Стороны в течение 2 (Двух) дней извещают друг друга о начале и об окончании форс-мажорных обстоятельств, при этом доказательством их наличия и сроков действия служат свидетельства, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации или иного государственного учреждения. Если одна из Сторон имеет основания полагать, что на выполнение ею своих обязательств может повлиять одна из вышеперечисленных причин, то эта Сторона должна  в течение 2 (Двух) дней уведомить об этом другую Сторону в письменном форме. В любом из вышеуказанных случаев уведомляющая Сторона должна в течение 3 (Трех) дней представить в письменном форме все детали и свидетельства того, что выполнение договорных обязательств может быть сорвано или задержано в результате действия форс-мажора. Данное письменное уведомление должно включать оценку времени, на которое может быть отложено выполнение договорных обязательств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться (при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору) на наступление форс-мажорных обстоятельств.

5.5. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Выполнение договорных обязательств приостанавливается до окончания форс-мажорных обстоятельств. По окончании форс-мажорных обстоятельств Сторона, подвергнувшаяся действию вышеуказанных обстоятельств, должна приложить максимум усилий для возобновления выполнения договорных обязательств с возможно наименьшей задержкой.

5.7. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, каждая из Сторон имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны за 5 (Пять) дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в порядке, установленном  пунктом 3.9. настоящего Договора.

5.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

6.1. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать на неё письменный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения. Неполучение ответа/отказ в удовлетворении требований, содержащихся в претензии, дает право Стороне, направившей претензию, обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика  с заявлением о защите нарушенного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются не передавать третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны, и/или не использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

7.2. Конфиденциальными признаются все результаты работ, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, а также все документы и материалы. Информация по настоящему Договору не подлежит раскрытию Сторонами третьим лицам, в течение 1 (Одного) календарного года после окончания действия настоящего Договора.

7.3. Требования пп.7.1., 7.2. настоящего Договора не распространяется на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

8.3. Если отдельные положения настоящего Договора являются или будут признаны недействительными или утратившими силу, это не влияет на действительность прочих положений, если иное разумно не вытекает из содержания настоящего Договора или не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны полномочными представителями Сторон.

9.3. Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.4. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами, касающаяся настоящего Договора, теряет силу.

9.5. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию об изменениях в   цепочке собственников , включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в  его исполнительных органов в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

9.6. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае  неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п.9.5 настоящего договора.

9.7. В случае изменения банковских реквизитов, адреса Сторона обязуется письменно сообщить об этом своему контрагенту в течение 5 (Пяти) дней.

9.8. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения  настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.

9.9. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

9.10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

9.11. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по юридическому адресу получателя подлинных экземпляров или нарочным подлинных экземпляров по адресам местонахождения Заказчика, Подрядчика, указанным в разделе 10 «Адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора.

9.12. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.  АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

- 10.1. Заказчик: ОАО «Рязаньгоргаз»

Адрес места нахождения: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

ИНН/КПП: 	6227003840/622901001

ОГРН: 	1026200871388

ОКПО ОКАТО ОКОНХ 	03299790  61401375000  90214

ОКОГУ ОКОПФ ОКВЭД 	41001  47  40.20.2

Банковские реквизиты

р/с 40702810700000000001

Рязанский филиал АБ «РОССИЯ» г. Рязань

к/с 30101810800000000738

046126738

- 10.2. Подрядчик: __________________________________

- Адрес места нахождения:

Грузоотправитель и его адрес:

ИНН:

КПП:

Получатель платежа:

к\с ________________________ в ____________________________,

БИК.

ОКПО

ОГРН

| От Заказчика Генеральный директор ОАО «Рязаньгоргаз» _________________/В.Н. Жулидов/ |  | От Подрядчика ___________________________________ _________________________________ ____________________ / / |
| --- | --- | --- |