|  | Приложение № 2 к проекту Договора к документации открытого запроса предложений № 63-АХО-08/2012 |
| --- | --- |

)

Календарный план выполнения Работ

| № | Наименование работы | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первый этап |  |  |
| 1 | Разработка технического задания, разработка технорабочего проекта, разработка программы и методики приемочных испытаний | Дата перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика | Через 4 недели с момента перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика |
|  | Второй этап |  |  |
| 2 | Поставка оборудования, Монтажные и пуско-наладочные работы, Приемочные испытания | Через 1 неделю с момента перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика | Через 16 недель с момента перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика |

| От Заказчика Генеральный директор ОАО «Рязаньгоргаз» _________________/В.Н. Жулидов/ |  | От Подрядчика ______________________________ _________________________________ ____________________ / / |
| --- | --- | --- |