ПРОТОКОЛ

о заключении договора с единственным подрядчиком (исполнителем, поставщиком)

(Выполнение работ по монтажу кондиционеров в административных помещениях

ОАО «Рязаньгоргаз»)

г. Рязань                                                                                        16 июня 2014 г.

ул. Семашко, д. 18

ОАО «Рязаньгоргаз» (далее – Заказчик), в соответствии с п. 10.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Рязаньгоргаз» (новая редакция), утвержденное Решением Совета директоров (протокол № 6 от 27.12.2013 г.) (далее – Положение), на основании п. 10.2.9. Положения заключило договор   16.06.2014 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Техноком» (ООО «Техноком») (ИНН 6229031433, КПП 623401001, ОГРН 102601079145, по адресу: 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 58-А) на выполнение работ по монтажу кондиционеров в административных помещениях ОАО «Рязаньгоргаз» в соответствии с  документацией о проведении прямой закупки (закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика) номер организатора

88-АХО(Е)-06/2014  на условиях Заказчика:

1. Начальная (максимальная) цена договора: 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС18%.

2. Объем выполняемых работ: монтажные работы в соответствии со сметной документацией и техническим заданием к договору (14 шт. кондиционеров).

3. Место выполнения работ – Российская Федерация, г. Рязань,

ул. Зубковой,  д. 4-Б и ул. Семашко, д. 18, в соответствии с проектом договора.

4. Условия оплаты – оплата выполненных работ в размере 100% осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3), на основании счет-фактуры, счета, выставленного Подрядчиком.

5. Сроки начала и окончания работ (исполнения договора):

- монтаж кондиционеров в количестве 2 шт., по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой,  д. 4-Б  -  в течение 2 (двух) календарных дней от даты заключения договора;

- монтаж кондиционеров в количестве 12 шт., по адресу: г. Рязань, ул. Семашко,  д. 18  -  в течение 12 (двенадцати) календарных дней от даты заключения договора.

Сдача  –  приемка  результата  работ  производится  в  течение  5  (пяти) дней с момента предоставления Подрядчиком актов по форме КС-2 и КС-3.

- Ведущий инженер ОМТС                          (подпись)                                 Гамазкова Е.В.